**20.03.2023 г. № 13**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ТУЛЮШСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВ ПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЮШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2023ГОДУ**

 Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения на территории Тулюшского сельского поселения в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами, для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Тулюшское сельское поселение администрация

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить состав рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводка - опасный период 2023года, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План проведения против паводковых мероприятий в период 2023 года на территории Тулюшского сельского поселения, согласно приложению № 2.

 3. Специалисту ЖКХ администрации муниципального образования Тулюшского сельского поселения Мозолевскому М.А. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки

 4. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

 5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте муниципального образования Тулюшского сельского поселения.

 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тулюшского сельского поселения

Симаков А.В.

 Приложение №1

 к постановлению главы администрации

Тулюшского сельского поселения

 № 13 от 20.03.2023 г.

 СОСТАВ

рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в

 паводка - опасный период 2023 г.

Председатель комиссии – Симаков А.В.- Глава администрации Тулюшского сельского поселения

Заместитель председателя- Корчевая А.А – Специалист Тулюшского сельского поселения

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| 1. | Мозолевский Михаил Анатольевич | Специалист ЖКХ администрации муниципального образования Тулюшского сельское поселение |
| 2. | Корчевая Наталья викторовна | Директор МКУ Тулинская СОШ  |
| 3. | Галкин Андрей Михайлович | Водитель администрации Тулюшского МО |
| 4. | Корчевая Алена Александровна | Специалист администрации Тулюшского сельского поселения |
| 5. |  Чичкарева Светлана. Александровна  | ФАП |

Приложение №2

к постановлению главы администрации

Тулюшского сельского поселения

 № 13 от 20.03.2023г

План проведения против паводковых мероприятий в период 2023 года

на территории Тулюшского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **мероприятия** | **срок проведения** | **ответственный за выполнение** | **контроль****за выполнением** |
|  | Уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период половодья | до 23.03.2023 | Корчевая А.А. |  Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Доклад дежурному ЕДДС об уровне воды  | по указанию председателя паводковой комиссии | Симаков А.В. | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Откорректировать данные по расчету сил и средств, задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 24.03.2023 | Мозолевский М.А | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Организовать подготовку к развертыванию пункта приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения | до 25.03.2023 | Мозолевский М.А | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за  уровнем воды и ледовой обстановкой на реках и каналах | весь паводковыйпериод . | Мозолевский М.А | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Через газету и информационные стенды, посредством телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. В экстренных случаях произвести оповещение подворовым обходом | весь паводковый период | Мозолевский М.А. | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах  | до 23.03.2023 | Симаков А.В. | Глава администрацииСимаков А.В. |
|  | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления. | до 23.03.2023 | Симаков А.В.,Мозолевский М.А.Галкин А.М. | Глава администрацииСимаков А.В. |
| 1111. 10
 | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений | до 25.03.2023 |  Корчевая Н.В. | Глава администрацииСимаков А.В. |
| 1 10. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | до 21.03.2023 | Чичкарева С.АГалкин А.М. | Глава администрации Симаков А.В. |